**Proyecto GEB**

**Objetivo:** Sitio web para el bar “GEB”, contara de 5 páginas:

* Home: constara de un carrusel, y una descripción.
* Ubicación: constara de los horarios y la ubicación
* Menú: contara de la lista de todos los productos
* Oktoberfest: constara de un carrusel, y una descripción.
* Contacto: contara de un formulario para el envió de información de contacto.
* Aspecto básico: estilos básicos + encabezado y pie de pagina con movimiento de scroll (flex).

**Herramientas:** Se utilizará html, css, sass.

**Servicios:**

* Alojamiento básico.
* Aplicación de SEO básico.

**Tiempo Estima de Proyecto y Tiempo de entrega:** El proyecto va a requerir 22 horas de trabajo. Las mismas se van a repartir desde el inicio del proyecto hasta la entrega del mismo. Inicio del proyecto tendrá fecha el 16 de mayo del 2022 y finalizará el 23 de mayo de 2022.

**Precio:** El proyecto tiene un costo inicial de 50us, y 5us por cada hora de trabajo; Con 22 horas de trabajo el proyecto tiene un costo de 160us.

**Fases de Desarrollo:** el proyecto va a estar repartido en 11 fases

1. Prototipado de la página (2 horas)
2. Formación de sitio web básico, más unos estilos básicos. (2 horas)
3. Desarrollo de estilos de header + fotter. (3 horas)
4. Desarrollo de estilos de carrusel. (2 horas)
5. Desarrollo de estilos de objetos del menú. (2 horas)
6. Desarrollo de Home. (2 horas)
7. Desarrollo de Ubicación. (1 hora)
8. Desarrollo de Menú. (2 horas)
9. Desarrollo de OktoberFest. (1 hora)
10. Desarrollo de Contacto. (1 hora)
11. Aplicación de SEO. (2 horas)
12. Control y solución de bugs. (1 hora)
13. Alojamiento de Sitio. (1 hora)